ANALISI GAP

Sistema di Gestione AIA

Grandi Molini Italiani S.p.A.

# EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento analizza lo stato di sviluppo attuale del sistema AIA Management e identifica le funzionalità mancanti rispetto ai requisiti definiti nel documento di analisi.

Situazione Attuale:

Il sistema dispone di una base solida con modelli dati completi, servizi backend funzionanti e alcune funzionalità core implementate. Tuttavia, manca completamente il frontend e diverse funzionalità avanzate richieste.

# 1. STATO ATTUALE DELLO SVILUPPO

## 1.1 Backend (Java Spring Boot)

### Modelli Dati - COMPLETO ✓

- Stabilimento: completo con relazioni AIA

- Prescrizione: stati, priorità, matrici ambientali

- Documento: gestione versioni, tipologie, metadata

- Monitoraggio: PMC con frequenze variabili

- DatiAmbientali: valori, limiti, conformità automatica (verde/giallo/rosso)

- Scadenza: workflow, notifiche, stati

### Servizi Backend - PARZIALE

- Repository JPA per tutte le entità

- Controller REST API base

- EmailService: notifiche scadenze e non-conformità

- ScadenzaNotificationScheduler: alert automatici giornalieri e settimanali

- RelazioneAnnualeService: generazione automatica Word (base)

- ExcelExportService: esportazione dati

## 1.2 Frontend (Angular)

### Stato: PRATICAMENTE ASSENTE ✗

- Presente solo scaffolding Angular base

- Un solo componente dashboard (vuoto)

- Nessuna rotta configurata

- Nessun componente UI implementato

- Modelli TypeScript definiti ma non utilizzati

# 2. ANALISI GAP - FUNZIONALITÀ MANCANTI

## 2.1 Gestione Documentale (DMS) - CRITICO

Priorità: ALTA

Manca:

- Upload/download di file (attualmente solo metadata nel DB)

- Storage fisico documenti (filesystem o S3)

- Ricerca avanzata multi-criterio

- Preview documenti (PDF, Word, Excel)

- Gestione versioni con diff e rollback

- Tagging e categorizzazione documenti

- Import massivo archivi storici

- Collegamento documenti → prescrizioni → task

## 2.2 Workflow e Task Management - CRITICO

Priorità: ALTA

Manca:

- Gestione workflow prescrizioni (8 step dal documento)

- Task management con assegnazioni

- Stati avanzamento task

- Dashboard task per responsabile

- Kanban board per visualizzazione workflow

- Gestione approvazioni multi-livello

- Timeline cronologica delle attività

## 2.3 Frontend Completo - CRITICO

Priorità: ALTISSIMA

Manca:

- Dashboard principale con widget KPI

- Gestione Stabilimenti (CRUD)

- Gestione Prescrizioni (CRUD + workflow)

- Gestione Documenti (upload/download/ricerca)

- Gestione Monitoraggi PMC

- Inserimento Dati Ambientali con validazione

- Calendario scadenze con filtri

- Grafici e visualizzazioni dati ambientali

- Sistema di notifiche in-app

- Navigazione e routing completo

- Responsive design per mobile/tablet

## 2.4 Relazione Annuale AIA - PARZIALE

Priorità: MEDIA

Presente ma da migliorare:

- Generazione base documento Word funzionante

Manca:

- Tabelle formattate con dati analitici

- Grafici integrati nel documento

- Template personalizzabili per stabilimento

- Sezione rifiuti con dati reali

- Sezione consumi energetici con dati reali

- Export in PDF oltre a Word

- Anteprima e modifica pre-invio

## 2.5 Autenticazione e Autorizzazione - ASSENTE

Priorità: ALTA

Manca completamente:

- Sistema di login/logout

- Gestione utenti e ruoli

- Permessi basati su stabilimento

- JWT o sessioni sicure

- Integrazione LDAP/Active Directory (opzionale)

- Audit log delle operazioni

## 2.6 Gestione Rinnovo AIA - ASSENTE

Priorità: MEDIA

Manca:

- Workflow specifico rinnovo AIA (ogni 10-12 anni)

- Gestione Conferenze dei Servizi

- Tracciamento richieste integrazioni multiple

- Archivio storico istanze precedenti

- Checklist documenti richiesti

## 2.7 Parsing Automatico Rapporti Prova - ASSENTE

Priorità: BASSA (nice to have)

Manca:

- Estrazione automatica dati da PDF laboratori

- OCR per documenti scansionati

- Mapping automatico parametri → campi DB

- Validazione dati estratti

## 2.8 Integrazione Sistemi Esterni - ASSENTE

Priorità: BASSA (futura)

Manca:

- Integrazione SAP (menzionata nel documento)

- Integrazione piattaforma ESG/Perform+

- API pubbliche per sistemi terzi

- Connettori portali SUAP regionali

# 3. PRIORITIZZAZIONE SVILUPPO

## 3.1 FASE 1 - MVP Funzionante (Priorità CRITICA)

Obiettivo: Sistema utilizzabile per operazioni quotidiane

- Frontend completo base (Dashboard, CRUD tutte entità)

- Upload/Download documenti con storage

- Autenticazione base (login/logout)

- Gestione workflow prescrizioni semplificato

- Visualizzazione dati ambientali con colori conformità

- Calendario scadenze funzionante

## 3.2 FASE 2 - Funzionalità Avanzate

Obiettivo: Efficienza e automazione

- Ricerca avanzata documenti

- Gestione versioni documenti completa

- Workflow avanzato con Kanban

- Miglioramenti Relazione Annuale (tabelle, grafici)

- Sistema permessi granulare

- Dashboard analitiche avanzate

- Import massivo archivi storici

## 3.3 FASE 3 - Ottimizzazioni

Obiettivo: Automazione completa

- Gestione Rinnovo AIA dedicata

- Parsing automatico rapporti prova (AI/ML)

- Integrazioni sistemi esterni (SAP, ESG)

- Mobile app nativa

- Analytics predittive

# 4. RIEPILOGO QUANTITATIVO

| Area Funzionale | Stato | Priorità | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend - Modelli Dati | ✓ Completo | N/A | Fatto |
| Backend - Servizi | ✓ Parziale | Media | Da completare |
| Frontend Completo | ✗ Assente | CRITICA | FASE 1 |
| Gestione Documentale | ✗ Assente | ALTA | FASE 1 |
| Workflow & Task | ✗ Assente | ALTA | FASE 1 |
| Autenticazione | ✗ Assente | ALTA | FASE 1 |
| Relazione Annuale | ~ Base | Media | FASE 2 |
| Ricerca Avanzata | ✗ Assente | Media | FASE 2 |
| Gestione Rinnovo AIA | ✗ Assente | Media | FASE 2 |
| Parsing Automatico | ✗ Assente | Bassa | FASE 3 |
| Integrazioni Esterne | ✗ Assente | Bassa | FASE 3 |

# 5. RACCOMANDAZIONI

- Concentrare immediatamente le risorse sullo sviluppo del frontend completo

- Implementare il sistema di upload/download documenti prima di qualsiasi altra funzionalità documentale avanzata

- Validare il workflow prescrizioni con gli utenti finali prima di implementarlo completamente

- Considerare l'uso di librerie UI mature (Angular Material, PrimeNG) per accelerare lo sviluppo frontend

- Pianificare test di usabilità con Mauro Pasetto e il team ambientale dopo la FASE 1

- Migrare da H2 in-memory a PostgreSQL/MySQL prima del deployment produzione

───────────────────────────────────

Documento generato il 06/02/2026