# BACKEND AIA MANAGEMENT

Riepilogo Completo Implementazione

Tasks 1-6 Completati

STATO PROGETTO 6 Task Completati su 9 67% Progressione

# Task 6: Document Search

Implementata ricerca avanzata con JPA Specifications, filtri multipli, paginazione e ordinamento dinamico.

## Obiettivi Raggiunti

- DocumentoSpecification con query dinamiche

- Filtri multipli: stabilimento, tipo, anno, keyword

- Paginazione con Spring Data (Page<Documento>)

- Ordinamento configurabile (sort parameter)

- Search endpoint GET /api/documenti/search

## File Implementati

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| specification/ DocumentoSpecification.java | Specification per query dinamiche con filtri |
| repository/ DocumentoRepository.java | Aggiunto JpaSpecificationExecutor |
| service/ DocumentoService.java | Aggiunto metodo searchDocumenti() |
| controller/ DocumentoController.java | Aggiunto endpoint /search |

## API Search Endpoint

GET /api/documenti/search

### Parametri Query

- stabilimentoId (optional) - Filtra per stabilimento

- tipoDocumento (optional) - Filtra per tipo

- anno (optional) - Filtra per anno

- keyword (optional) - Cerca in nome, nomeFile, descrizione

- page (default: 0) - Numero pagina

- size (default: 20) - Elementi per pagina

- sort (default: createdAt,desc) - Ordinamento

### Esempi di Utilizzo

Ricerca per keyword:

/api/documenti/search?keyword=relazione

Filtri multipli con paginazione:

/api/documenti/search?stabilimentoId=1&anno=2024

&page=0&size=10&sort=createdAt,desc

Ricerca full-text:

/api/documenti/search?keyword=annuale&tipoDocumento=RELAZIONE_ANNUALE

### Response Format (Page<Documento>)

{
  "content": [...],
  "totalElements": 42,
  "totalPages": 5,
  "size": 10,
  "number": 0
}

# RIEPILOGO GENERALE

Backend AIA Management System

## Statistiche Implementazione

| Metrica | Valore |
| --- | --- |
| Tasks Completati | 6 / 9 (67%) |
| File Creati/Modificati | 25+ file |
| Endpoint REST | 15+ endpoint |
| Giorni Stimati | 13 giorni completati |

## Tasks Overview

| Task | Descrizione | Durata | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | Spring Security + JWT | 2 giorni | ✓ Completato |
| Task 2 | User Management CRUD | 3 giorni | ✓ Completato |
| Task 3 | Verifica Permessi Stabilimento | 2 giorni | ✓ Completato |
| Task 4 | Filesystem Storage | 2 giorni | ✓ Completato |
| Task 5 | API Upload/Download | 3 giorni | ✓ Completato |
| Task 6 | Document Search | 1 giorno | ✓ Completato |
| Task 7 | REST Controllers Standard | 2 giorni | ⏳ Prossimo |
| Task 8 | Dashboard API | 2 giorni | ○ Pending |
| Task 9 | PostgreSQL Migration | 1 giorno | ○ Pending |

## Componenti Principali Implementati

### 1. Security & Authentication

- Spring Security 3.x con JWT (JJWT 0.12.3)

- Access token 24h, Refresh token 7 giorni

- BCrypt password encryption

- Stateless sessions con SecurityContextHolder

### 2. User Management

- 3 ruoli: ADMIN, RESPONSABILE, OPERATORE

- Many-to-Many User ↔ Stabilimento

- CRUD completo con validazioni

- 7 DTO per request/response

### 3. Access Control

- StabilimentoAccessChecker con @PreAuthorize

- Controllo accessi granulare per stabilimento

- GlobalExceptionHandler centralizzato

- 3 eccezioni custom + gestione standard

### 4. File Management

- FileStorageService con 7 metodi pubblici

- 13 tipi file supportati (PDF, DOC, XLS, IMG, ZIP)

- Validazione multipla: tipo, size, content-type, path

- Organizzazione per stabilimento/categoria

- Naming con timestamp univoco

### 5. Document API

- DocumentoService con transazioni

- DocumentoController con 9 endpoint REST

- Upload multipart con metadata

- Download con Content-Disposition

- 9 tipi documento con mapping categorie

### 6. Advanced Search

- JPA Specifications per query dinamiche

- Filtri: stabilimento, tipo, anno, keyword

- Paginazione con Spring Data Page

- Ordinamento dinamico configurabile

## Prossimi Passi (Tasks 7-9)

### Task 7: REST Controllers Standard (2 giorni)

- Standardizzare tutti i controller esistenti

- Aggiungere layer DTO uniforme

- @PreAuthorize su endpoint sensibili

### Task 8: Dashboard API (2 giorni)

- DashboardService con KPI aggregati

- Statistiche per stabilimento

- Scadenze imminenti e alerts

### Task 9: PostgreSQL Migration (1 giorno)

- Maven profiles (h2 / postgres)

- Flyway migrations

- Script SQL inizializzazione

___

Sistema AIA Management - Grandi Molini Italiani
Backend Implementation - Tasks 1-6 Completati
Data: 07/02/2026
Java 21 - Spring Boot 3.4.1 - PostgreSQL Ready